# Jornada

Anexo de Pendências de Desenvolvimento

Documento auxiliar à Especificação Técnica v3.62 e à Solution v3.68

Versão 1.47 • agosto de 2026

Objetivo. Separar claramente o que já está materializado na Solution de Referência do que ainda depende de implementação, integração, homologação ou decisão institucional. Este anexo é operacional e não cria requisito normativo novo.

# 1. Critério de classificação

| Estado | Significado | Uso neste anexo |
| --- | --- | --- |
| PRONTO / REFERÊNCIA | Existe fonte executável/DDL/contrato/BI/teste materializado na Solution. | Pode ser usado como base imediata; ainda requer build e homologação no ambiente real. |
| PARCIAL | Existe estrutura, contrato ou algoritmo, mas falta ligação com infraestrutura/repositório/processo real. | Desenvolvimento incremental sobre código existente. |
| PENDENTE | Não existe implementação operacional suficiente na Solution. | Precisa ser desenvolvido antes do aceite correspondente. |
| EXTERNO / GOVERNANÇA | Depende de decisão, infraestrutura ou instrumento fora do repositório. | Não deve ser tratado como tarefa puramente de código. |
| FORA_DE_ESCOPO — FASE 2 | Decisão explícita de não integrar na Fase 1. | Mantém rastreabilidade da decisão sem transformar a dependência futura em bloqueante da entrega atual. |

# 2. Resumo executivo do estado da Solution

A Solution v3.68 converge os fechamentos conhecidos das linhas v3.66 e v3.67: recomposição Gold com fonte materializada e transação própria; contratos 51110–51119 com testes diretos; EMAIL_CANONICO_V2 determinístico SQL/C# e migração fail-closed; readiness que exige Base v3.62/Solution v3.68 e objetos essenciais; supressão de falso CONFLITO_EVIDENCIA para representações equivalentes de atributos MULTI; baseline imediato v3.65; SBOM derivado de RELEASE_INFO; Modelo Físico 53/53 e smoke SQL semântico. Permanecem externos ou de HML: identidade corporativa, regras reais dos Gestores, parâmetros de SLA/regime/janelas, decisões jurídicas/retention, calibração estatística, scheduler/telemetria corporativos, validação Power BI Desktop/Gateway, infraestrutura, execução real do pipeline .NET/SQL e incorporação dos packages.lock.json após restore NuGet confiável. CBC/Conecta permanece FORA_DE_ESCOPO — Fase 2.

| Frente | Estado | Já existe | Principal pendência |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura / Contracts | PRONTO / REFERÊNCIA | DTOs/interfaces; envelope v2; schemas versionados; digest SHA-256 aprovado por versão ativa; runtime fail-closed contra alteração in-place. | Governança deve definir quem aprova/ativa cada digest e como evidenciar a aprovação no processo institucional. |
| API | PRONTO / REFERÊNCIA (DEV) | Rotas + serviços SQL; população municipal sem vínculo prévio; autorização por credencial/scope/recurso; restrições negativas de projeção; CPF em conflito bloqueado globalmente; detalhe/correção governada GESTOR; auditoria; ingestão e rate limiting; deny-by-default fora de Development. | BLOQUEANTE HML: conectar IdP/secret store corporativo, configurar proxies reais e calibrar limites/alertas. Fora de Development, /health declara deny-by-default e nenhuma credencial funcional é aceita. |
| Processor | PRONTO / REFERÊNCIA | Territorialização de origem; contratos com hash aprovado; Silver/Gold; consistência de CPF; suspensão global do mapa conflitado; atualização direta da atribuição canônica dos fatos, sem reabertura de lote. | Homologar performance, carga inicial, concorrência e regras institucionais de Possibilidades; códigos/malha territorial são responsabilidade do Gestor. |
| Linkage Parameters | PRONTO / REFERÊNCIA | Gate serial do corpus; m/u; prior; T_LINKAGE; versionamento; amostragem escalável; auditoria por par de Gestores; timeout finito das consultas de captura. | Homologar estatisticamente com dados autorizados, calibrar thresholds e validar os limites do gate serial e dos comandos SQL com carga real. |
| Linkage Runner | PRONTO / REFERÊNCIA | Runner run-once, modos, batches, universo congelado, score FS, publicação lógica atômica. | Teste de carga/concorrência e calibração do universo sob gate serial. O contrato de scheduler/runbook está pronto; resta configurar e homologar o scheduler corporativo real e avaliar passes adicionais de blocking somente após medir SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO por origem. |
| Banco / Dados | PRONTO / REFERÊNCIA | DDL reexecutável; identity_map com estados/histórico; correção de identidade append-only; schemas com digest; Gold/Serving/BI minimizado; Bronze externa; índices e constraints. | Tuning com volumetria real, backup/restore, retenção; homologar storage Bronze compartilhado (capacidade, I/O, ACL, monitoramento, backup/DR e coleta de órfãos), plano do Linkage e backlog/latência operacional. |
| Power BI | PRONTO / REFERÊNCIA | PBIP/TMDL/PBIR; modelo semântico padrão sem pessoa_uuid; contagens distintas pré-agregadas; disclaimers de Possibilidades/Monetário; série temporal de Carga Inicial em linha. | Obrigatório abrir, validar e salvar o PBIP na versão homologada do Microsoft Power BI Desktop; depois publicar Gateway/dataset em HML e validar medidas/visuais com dados reais. |
| Infra / Segurança | PARCIAL | Configuração sem secrets reais; chaves Development; health; rate limiting por classe de endpoint; correlation id; auditoria SQL sem payload/header sensível; HMAC opcional do CPF do agente sem autenticação pela Jornada; Forwarded Headers somente para proxies explícitos. A v3.53 acrescenta watchdog observacional no Operations Maintenance Worker e runbook de agendamento, sem scheduler embutido. | IdP/secret store HML, TLS/ingress, IPs reais de proxies confiáveis, contas SQL, configuração do scheduler/telemetria corporativos e calibração do gate serial, backlog e limiares do watchdog. |
| Testes / Qualidade | PRONTO / REFERÊNCIA local | NUnit unitários; Inspector/hash; CPF/schema; Policy Engine; rate limit; testes HTTP; harness SQL; workflow CI com SQL Server 2022, DDL/seed, warnings-as-errors e auditoria de vulnerabilidades. v3.55 acrescenta harness-smoke de linkage, fault injection do gate, perfis de escala e drill controlado de backup/restore. | HML: executar perfis de milhões, falhas de infraestrutura, concorrência/volumetria real, restore corporativo e registrar evidência de performance/capacidade. |

# 3. Pendências de implementação — API e segurança

| Pendência | Estado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Implementar IIdentityResolutionService contra IDENTITY_MAP sem criação de UUID pela consulta pública. | PRONTO / REFERÊNCIA | Implementado em Jornada.Api com repositórios/serviços SQL de referência; requer build e homologação no ambiente real. |
| Implementar IIngestionService real: idempotência, envelope único v2 e resultados por item, persistência do nome canônico+SHA-256, Entrega/Lote, Bronze e status. | PRONTO / REFERÊNCIA | Implementado em Jornada.Api com repositórios/serviços SQL de referência; requer build e homologação no ambiente real. |
| Implementar IPersonProjectionService com projeção estrita pelo pessoa.schema.json do contexto autenticado. | PRONTO / REFERÊNCIA | Implementado em Jornada.Api com repositórios/serviços SQL de referência; requer build e homologação no ambiente real. |
| Implementar IRegistrosQueryService sobre Gold/Serving para Registros, Benefícios Concedidos e Serviços Prestados. | PRONTO / REFERÊNCIA | Implementado em Jornada.Api com repositórios/serviços SQL de referência; requer build e homologação no ambiente real. |
| Implementar IPossibilidadesQueryService sobre serving.v_possibilidades_compativeis. | PRONTO / REFERÊNCIA | Implementado em Jornada.Api com repositórios/serviços SQL de referência; requer build e homologação no ambiente real. |
| Substituir CorporateIdentityPendingAccessContextResolver/DenyByDefault de HML pelo mecanismo corporativo de identidade e secret store. | EXTERNO / GOVERNANÇA — BLOQUEANTE HML | A API funcional fica deliberadamente indisponível fora de Development até essa integração. |
| Homologar scopes/recursos, restrições negativas por Gestor e fronteira técnica de recurso por Tipo; configurar chave HMAC de auditoria opcional do agente. | EXTERNO / GOVERNANÇA | A superfície técnica existe; scopes reais, recursos e exceções pertencem à governança municipal/setorial. |
| Configurar e calibrar rate limiting, proteção contra enumeração e alertas volumétricos por classe de endpoint. | PRONTO / REFERÊNCIA | Implementado e coberto por testes: buckets por classe de endpoint, partição pós-autenticação por CredentialId, autorização atômica em lote, resposta não enumerável, auditoria individual/lote e uso exclusivo de RemoteIpAddress normalizado. |
| Homologar na Fase 1 a infraestrutura do armazenamento Bronze externo e a migração de eventual base v3.35 com BLOBs. | HML / OPERAÇÃO | A decisão de storage, GC, retenção por Entrega e verificador pós-restore estão implementados. v3.55 acrescenta drill local controlado de BACKUP/RESTORE do SQL + Bronze. Em HML, definir RootPath/ACL, RetentionDays, performance/capacidade e executar restore corporativo real com Jornada.Bronze.Verify sem filtro. |
| Homologar topologia de reverse proxy/gateway e preencher ReverseProxy:KnownProxies / KnownNetworks com os IPs/CIDRs reais de cada ambiente. | HML / INFRAESTRUTURA | A aplicação aceita IPs explícitos (KnownProxies) e CIDR IPv4/IPv6 (KnownNetworks), ignora X-Forwarded-For bruto e falha fechado para configuração inválida. Restam somente os valores reais da infraestrutura HML. |
| Integração com CBC/Conecta ou outras bases federais para verificação em lote. | FORA_DE_ESCOPO — FASE 2 | A Fase 1 apoia qualificação/verificação nas fontes municipais e nas conferências documentais declaradas pelos Gestores. A ampliação federal não é dependência para implantação da Fase 1. |

# 4. Pendências de implementação — Processor

| Pendência | Estado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Reserva atômica do próximo lote elegível e máquina de estados RECEBIDO→VALIDANDO→PROCESSANDO→PROCESSADO/REJEITADO/QUARENTENA. | PRONTO / REFERÊNCIA | Implementado e coberto por testes de integração do repositório SQL para reserva, recovery stale, rejeição, concorrência de dois workers, rollback transacional e publicação atômica; requer execução em SQL Server real. |
| Validação real dos JSON Schemas no Processor: pessoas.jsonl sempre pelo contrato do Gestor; registros.jsonl, quando não vazio, por Pessoa + Tipo/versão factual. | PRONTO / REFERÊNCIA | Implementado na Solution v3.33; requer build, teste SQL e homologação operacional. |
| Materialização/normalização Silver e profiling do Quality Control Plane. | PRONTO / REFERÊNCIA | Implementado na Solution v3.33; requer build, teste SQL e homologação operacional. |
| Territorialização de origem por Gestor: homologar códigos oficiais, referenciaMalha, cobertura e motivos de ausência. ¦ HML / GOVERNANÇA ¦ Não há integração online PRODAM na Fase 1. | EXTERNO / GOVERNANÇA | Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável. |
| Persistência determinística CPF→UUID/IDENTITY_MAP e tratamento de CPF inválido/ausente e pendências de identidade. | PRONTO / REFERÊNCIA | Implementado na Solution v3.33; requer build, teste SQL e homologação operacional. |
| Executar qualidade.qc_registro_* por Tipo/versão e integrar IPossibilityEvaluator com regras institucionais. | PARCIAL | QC executável de referência implementado para Tipos sintéticos. Interface de Possibilidades existe, mas critérios reais pertencem aos Gestores e não foram inventados na Solution. |
| Materialização de gold.pessoa, gold.beneficio_concedido, gold.servico_prestado, gold.v_registros_jornada e Serving idempotente. | PRONTO / REFERÊNCIA | Implementado na Solution v3.33; requer build, teste SQL e homologação operacional. |

# 5. Pendências de implementação — linkage e dados

| Pendência | Estado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Homologar MinimumIndependentMatchedPairs, suavização, T_LINKAGE, conflict margin e limites de prior com dados autorizados. | EXTERNO / GOVERNANÇA | Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável. |
| Validar transportabilidade de m para população sem CPF; acompanhar distribuição do fallback versus treino. | PARCIAL | Base já presente na Solution. |
| Monitorar distribuição dos pares de Gestores da amostra m; avaliar m por par/fonte em evolução posterior. | PRONTO / REFERÊNCIA | Base já presente na Solution. |
| Avaliar passes adicionais de blocking para erros de data de nascimento; V1 permanece blocking exato. | PARCIAL | Base já presente na Solution. |
| Executar testes de escala do Parameters Worker e Runner com milhões de observações, medindo duração dos jobs, backlog acumulado em Bronze e retomada do Processor após janelas exclusivas. | PRONTO / HARNESS - HOMOLOGAR HML | v3.55 fornece massa sintética determinística, perfis smoke/medium/million/custom, medição de duração e evidência JSON. Resta executar perfis de milhões de observações em HML representativa, medir backlog/duração/retomada e homologar capacidade real. |
| Configurar/homologar a política operacional de INCREMENTAL/REPLAY/FULL no scheduler corporativo. | HML / INFRAESTRUTURA | A Solution v3.53 já declara ordem, precondições, retry limitado e evidências em docs/Runbook_Operacao.md; não contém scheduler próprio. Restam a ferramenta/cadência/jobs reais da PRODAM e sua evidência de HML. |
| Homologar os timeouts SQL dos comandos críticos do linkage: ReadCommandTimeoutSeconds e FreezeUniverseCommandTimeoutSeconds. | HML / OPERAÇÃO | Os defaults de 900 s evitam comandos indefinidos, mas o valor final deve ser calibrado com índices, volumetria e carga reais. Não há janela SQL SNAPSHOT nem requisito específico de sizing de row-versioning na Fase 1. |
| Homologar o gate serial fail-closed do corpus e a perda da sessão coordenadora. | PRONTO / HARNESS - HOMOLOGAR HML | v3.55 adiciona categoria FaultInjection e scripts que executam KILL controlado da sessão coordenadora em banco Test/Dev, verificam LostToken e comprovam liberação do applock. Resta executar em HML e coletar evidência sob concorrência/volumetria representativa. |
| Homologar armazenamento Bronze externo com escala de centenas de GB/TB. | HML / INFRAESTRUTURA | Mecanismos de escrita, GC, retenção coordenada, locks por SHA e verificação pós-restore estão implementados. HML deve medir throughput/capacidade, aprovar RetentionDays e executar restore/indisponibilidade com a infraestrutura real. |
| Habilitar e calibrar o PipelineWatchdog em HML. | HML / OPERAÇÃO | Implementação observacional pronta na v3.53. Calibrar limites de run/modelo, lease expirado, backlog e carga inicial; confirmar que os alertas não executam ação corretiva. |

# 6. Pendências de BI e integração finalística

| Pendência | Estado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Abrir, validar e salvar PBIP/TMDL/PBIR na versão homologada do Microsoft Power BI Desktop e corrigir incompatibilidades de preview se houver. | HML / FERRAMENTA CORPORATIVA | Gate obrigatório de promoção. Validação estrutural fora do Desktop não substitui essa evidência. |
| Publicar Gateway/dataset em HML sem credenciais versionadas. | EXTERNO / GOVERNANÇA | Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável. |
| Validar métricas das telas com usuários funcionais, sobretudo Serviços, Registros, Linkage e Pendências de Identidade. | EXTERNO / GOVERNANÇA | Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável. |
| Homologar o consumo das APIs da Jornada pelos sistemas finalísticos, preservando a gravação do ato na base setorial e integração idempotente. | EXTERNO / GOVERNANÇA | O frontend não pertence à Jornada. Cada Gestor deve integrar seu próprio sistema; para alterações originadas no atendimento, recomenda-se outbox transacional e conciliação/retry. |
| Homologar o Dashboard de Atraso de Recebimento e suas medidas por Natureza/Tipo, incluindo SEM_MARCO e DATA_FUTURA. | EXTERNO / GOVERNANÇA | O PBIP e serving.v_bi_atrasos estão materializados; falta validação funcional com dados reais e Power BI HML. |

# 7. Pendências institucionais e de produção

| Pendência | Estado | Observação |
| --- | --- | --- |
| RIPD; definição formal da controladoria da IDENTITY_MAP/Gold/Registros/Possibilidades. | EXTERNO / GOVERNANÇA | Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável. |
| Catálogo Municipal de Evidências e atributos transversais. | EXTERNO / GOVERNANÇA | Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável. |
| Instrumentos de compartilhamento e política de retenção. | EXTERNO / GOVERNANÇA | Depende de implementação/decisão antes do aceite aplicável. |
| Homologar catálogo territorial de origem por Gestor (Distrito/Subprefeitura/referenciaMalha e motivos de ausência). | HML / GOVERNANÇA | Não há adaptador geográfico online a implementar na Fase 1. |
| RPO/RTO/SLA, dimensionamento de eventual Produção e capacidade do pipeline serial e backlog durante jobs exclusivos. | EXTERNO / GOVERNANÇA | Depende de homologação de infraestrutura com volumetria, I/O, duração dos jobs exclusivos, backlog e janela operacional reais. |
| Definir e aprovar o SLA real de recebimento por Tipo/versão: monitorar_atraso, prazo_recebimento_dias e marco_atraso_codigo. | EXTERNO / GOVERNANÇA | A Solution implementa a estrutura e o cálculo; os valores reais pertencem ao contrato de cada Benefício/Serviço e não devem ser inventados pela equipe técnica. |
| Definir rito institucional de aprovação/ativação dos SHA-256 dos contratos JSON Schema. | EXTERNO / GOVERNANÇA | A trava técnica está implementada; falta definir responsáveis, evidência/ato e processo de promoção de nova versão. |
| Homologar procedimento institucional de correção governada de identidade e decisão sobre titularidade de CPF em conflito. | HML / GOVERNANÇA | A Jornada não infere o titular. É necessário definir quem decide, quais evidências são aceitas e como o Gestor corrige sua própria base antes/depois da reassociação na Jornada. |
| Integração com CBC/Conecta ou outras bases federais de referência. | FORA_DE_ESCOPO — FASE 2 | Registrar como evolução futura; não condicionar aceite/implantação da Fase 1 a convênio ou acesso externo ainda não confirmado. |
| Definir e aprovar regime_vigencia e, quando aplicável, a janela permitida de concessão por Tipo/versão de Benefício. | EXTERNO / GOVERNANÇA | A estrutura, constraints, QC genérico e BI estão implementados. Os valores reais pertencem à política de cada Benefício e não são inferidos pela Jornada. Replay técnico usa a versão originalmente gravada na Entrega; se futura mudança normativa precisar alcançar fatos históricos, o rito de reavaliação deve ser governado explicitamente, sem reescrever o contrato do lote. |

# 7.1. Registros — regra física já pronta

PRONTO / REFERÊNCIA. ref.tipo_registro e ref.tipo_registro_versao concentram o catálogo de Tipos por Natureza; silver.registro_observacao e serving.registro_integrado generalizam as bordas com CHECKs de coerência, enquanto gold.beneficio_concedido e gold.servico_prestado permanecem especializados. Não há dados_json/atributos_json factual. Novo Tipo usa código de exatamente 4 caracteres alfanuméricos e não exige DDL.

# 8. Sequência recomendada de desenvolvimento

1. Exigir workflow de CI verde (build com warnings como erro, unitários, auditoria de vulnerabilidades e job Integration com SQL Server/DDL/seed) em toda mudança de fronteira compartilhada; em HML, repetir os testes críticos e medições de carga com a infraestrutura real.

2. Conectar o resolver de identidade/secret store corporativo da credencial de integração em HML e homologar scopes/recursos e o catálogo inicial de exceções negativas de projeção. Configurar a chave HMAC/versionamento da auditoria opcional de agente em secret store. A Jornada não deve definir como os sistemas finalísticos autenticam seus usuários nem validar a associação usuário-CPF informada pelo Gestor.

3. Homologar o Processor de referência em SQL Server DEV/HML e integrar as dependências institucionais restantes (regras reais de Possibilidades, identidade corporativa, segurança e volumetria). A territorialização de origem é responsabilidade dos Gestores e não depende de adaptador PRODAM online.

4. Ligar Benefícios Concedidos e Serviços Prestados com contratos reais e QC genérico por Registro/Tipo/versão; manter suas estruturas Golden distintas.

5. Homologar Parameters Worker e Runner com dados autorizados e volumetria representativa, calibrando thresholds estatísticos, ReadCommandTimeoutSeconds/FreezeUniverseCommandTimeoutSeconds, PipelineCoordination:ExclusiveIntentTimeoutSeconds, HeartbeatSeconds e CurrentBatchDrainTimeoutSeconds; medir duração típica/P95/P99 do lote do Processor, tempo de drain, perda simulada da sessão coordenadora e backlog Bronze acumulado durante janelas exclusivas.

6. Homologar com os Gestores os contratos de consumo das APIs e o padrão de publicação a partir dos sistemas finalísticos, incluindo idempotência/outbox quando aplicável; definir também os SLAs reais de recebimento por Tipo/versão e validar PBIP em HML, incluindo o Dashboard de Atraso.

7. Fechar segurança, RIPD, retenção, evidências e runbook antes do aceite final da Fase 1.

# 9. Chaves de Development na Solution

A Solution atual não contém gerador de chaves. O arquivo config/security/test-access-keys.json contém somente chaves sintéticas pré-geradas para Development e é carregado pela API apenas nesse ambiente. Em HML/Produção, essas chaves não são registradas; a autenticação real da credencial de integração deve vir da integração corporativa/secret store prevista para o ambiente. A chave HMAC do agente segue a mesma regra de secret externo.

## Pendências adicionais identificadas na v3.27

## • Referência Territorial: dual-write residencial removido; migração preserva snapshots antigos e a precedência possui teste SQL. Na v3.39 a territorialização corrente é responsabilidade do Gestor; resta homologar códigos, referenciaMalha, cobertura e motivos de ausência em HML.

• HML/Acesso: validar com credenciais GESTOR, BENEFICIO e SERVICO que Pessoa/CPF→UUID não dependem de AllHaveRelationshipAsync nem de fato prévio; confirmar que credenciais de Tipo continuam confinadas ao código de recurso/schema e só usam cada rota quando recebem o scope correspondente. Medir as consultas reais de projeção/restrição em lotes de 1, 10, 100 e 1000 UUIDs.

• Governança/Privacidade: revisar por Gestor finalístico quais atributos, Registros ou Possibilidades realmente exigem exceção ao compartilhamento municipal padrão; publicar cada restrição em controle.restricao_projecao_jornada_versao com versão, vigência, fundamento legal, justificativa e ato_referencia. O alvo precisa existir para uma regra ATIVA. Não preencher a tabela por precaução genérica: ausência de restrição é o comportamento arquitetural esperado.

• HML/Segurança: calibrar os rate limits e alertas volumétricos por Gestor, credencial e classe de endpoint; definir canal corporativo de alerta/escalonamento. Os defaults da Solution são referência técnica.

• CI v3.37: build com warnings-as-errors, testes unitários, auditoria NuGet e testes Integration contra SQL Server 2022 foram incorporados ao workflow. Em HML permanece a obrigação de validar carga, rede, permissões e comportamento no ambiente corporativo.

• Processor: a v3.26 cobre reserva/recovery, rejeição, QC, publicação atômica, concorrência de reserva entre dois workers e rollback após falha durante persistência parcial. Permanecem para HML testes de carga prolongada, falhas de infraestrutura e concorrência com volumetria representativa.

FECHADO / SUBSTITUÍDO — não existe taxonomia geral PROTECAO_ESPECIAL como bloqueante da Fase 1. O caso concreto de casa-abrigo-sigilosa é protegido no próprio atributo ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA; eventual taxonomia municipal mais ampla permanece discussão de governança sem bloquear este mecanismo.

Pendência de governança - zona cinzenta persistente: definir política de busca ativa, envelhecimento, encerramento e tratamento de registros que permaneçam PENDENTE_PROBABILISTICO/NAO_RESOLVIDO/CONFLITO sem nova evidência.

Territorialização - homologar com cada Gestor os códigos oficiais de Distrito/Subprefeitura, referenciaMalha, qualidade/cobertura e os motivos FORA_MUNICIPIO, SEM_ENDERECO_APTO e NAO_RESOLVIDA_ORIGEM. Não existe adaptador PRODAM Pessoa-a-Pessoa na Fase 1.

Pendência de população migrante - avaliar com SMDHC/Governança a necessidade de RNM/CRNM e outras evidências auxiliares; a rota determinística normal continua baseada em CPF quando disponível.

Homologação de chaves de origem: confirmar com cada Gestor os códigos dos sistemas finalísticos que formarão codigoSistemaOrigem e os campos locais usados como codigoPessoaOrigem/codigoRegistroOrigem. Não há dependência de número de versão externo: versionamento é responsabilidade da Jornada.

Pendência de governança — retenção de ingestao.item_processado: a consolidação/expurgo está implementada e desabilitada. Aprovar explicitamente a janela DetailRetentionDays (>0), evidência de preservação da última RETRANSMITIDO por identidade de origem e critérios de auditoria antes de Enabled=true.

Pendência estatística — blocking e recall: manter o blocking V1 exato por data de nascimento enquanto os dashboards medem SEM_CANDIDATO_NO_BLOCO_DATA_NASCIMENTO por Gestor/Sistema de Origem. Qualquer segundo passe para data digitada incorretamente deve ser calibrado em amostra autorizada, com recall/falso vínculo mensurados e sem mascarar problemas de qualidade da fonte.

Decisão Fase 1 — CPF: não implementar criptografia aplicacional por coluna/tokenização do CPF do munícipe nesta fase. O valor permanece somente nas camadas operacionais restritas necessárias à identidade/qualidade e não é publicado no BI/log. Separadamente, X-Jornada-Agente-CPF é opcional e declarado pela finalística; o código da v3.42 valida o CPF, remove o header e persiste apenas HMAC-SHA-256 versionado. A autenticação do agente e a veracidade da associação usuário-CPF são responsabilidade do Gestor, não pendência de implementação da Jornada.

Pendência de homologação — gate serial da Fase 1: medir em HML o tempo do lote corrente do Processor, aquisição da intenção exclusiva, drain, duração de GENERATE_DRAFT/Runner e backlog Bronze acumulado. Validar fail-closed derrubando a sessão coordenadora durante cada tipo de trabalho e comprovando cancelamento antes de continuar a materialização/scoring. Calibrar ExclusiveIntentTimeoutSeconds=5, HeartbeatSeconds=5, CurrentBatchDrainTimeoutSeconds=900 e os timeouts SQL de leitura/materialização. Se uma fase futura exigir materialização contínua/paralela, reavaliar formalmente o protocolo de consistência.

Homologação — Bronze v3.46: o mecanismo técnico de retenção por Entrega e o executável Jornada.Bronze.Verify estão implementados. Em HML, executar restore de backup SQL + storage e provar 100% das referências DISPONIVEL; simular storage ausente/corrompido e confirmar falha explícita; calibrar OrphanGraceHours, RetentionDays, ScanInterval e MaxObjectsPerCycle com volumetria real.

## Implementado na v3.33 — resiliência básica do Processor

Concluídos: lease/fencing token por Lote, heartbeat, recuperação periódica de leases expirados, retry controlado com backoff, limite de tentativas, estado POISON, métricas de tentativa/recuperação e testes SQL de heartbeat, retry/POISON e fencing de worker antigo. Permanecem como evolução posterior testes de caos/carga em infraestrutura de HML e calibração dos parâmetros operacionais com volumetria real.

## Atualização v1.24 - itens para homologação HML

Territorialização: homologar com cada Gestor códigos oficiais de Distrito/Subprefeitura, referenciaMalha e cobertura dos estados FORA_MUNICIPIO, SEM_ENDERECO_APTO e NAO_RESOLVIDA_ORIGEM. Não há adaptador PRODAM online a implantar na Fase 1.

Carga inicial: medir Pessoas/hora, backlog e duração projetada para a volumetria integral; modo_carga_inicial impede Runner/GENERATE_DRAFT concorrentes.

Retenção item_processado: governança deve aprovar DetailRetentionDays antes de habilitar Jornada.Operations.Maintenance.Worker; medir impacto de log/locks e necessidade de particionamento.

SQL: medir deadlocks, lock waits, Query Store e estatísticas. Serializable permanece até evidência contrária; não adotar REBUILD/REORGANIZE diário sem medição.

Staging: homologar capacidade, ACL, limpeza e monitoramento de IngestionStaging:RootPath separadamente do storage Bronze.

# Parâmetros a homologar em HML - v3.39

Definir o limiar de alerta de orfao_mais_antigo_em; nenhuma constante de produção é fixada sem medição.

Definir DetailRetentionDays explicitamente antes de habilitar retenção; a distribuição usa zero e falha no startup se Enabled=true sem valor positivo.

Medir AuditPersistenceMs (p50/p95/p99), GC/LOH, CPU de descompressão, Pessoas/hora, SQL waits e Query Store. Não adotar Channel de auditoria nem REBUILD/REORGANIZE por calendário sem evidência.

## Implementado na v3.45 — conflito global e correção governada de identidade

## CPF já conhecido continua sujeito a CPF_CORE_CONSISTENCY_V1. Divergência forte ou ausência de núcleo confiável muda identity_map para EM_CONFLITO e registra evento append-only; /identidade/resolver passa a devolver CONFLITO sem UUID. O detalhe de conflito e a correção são operações institucionais GESTOR com scopes próprios. A correção recebe agrupamentos explícitos, ato e justificativa, preserva vínculos anteriores, pode criar/reusar UUIDs de destino, fecha o mapa conflitado e atualiza somente vínculos e atribuição canônica dos fatos já materializados, sem reabrir lotes.

## Pendência de homologação — calibrar CPF_CORE_CONSISTENCY_V1 com amostra autorizada por Gestor, medindo falsos positivos de nome de casada, abreviações e erros isolados de nascimento. A regra não deve ser substituída por score probabilístico em CPF conflitante. Homologar também o workflow institucional da correção governada e seus controles de acesso/auditoria.

## Implementado na v3.45 — imutabilidade criptográfica dos schemas e minimização do BI. Versões ATIVAS persistem SHA-256 aprovado e API/Processor falham fechado em divergência dos bytes. O modelo semântico padrão remove pessoa_uuid e usa contagens de Pessoas pré-agregadas; disclaimers normativos foram adicionados. Pendências remanescentes: definir formalmente o rito de aprovação/assinatura das versões de schema, publicar o PBIP em HML e validar medidas/visuais com dados reais.

# 8. Matriz única de parâmetros de HML

Os parâmetros técnicos que exigem calibração foram consolidados em Solution/docs/HML_Parametros.md. O arquivo separa default de referência, valor homologado, responsável, evidência e data da decisão; não transforma defaults de Development em política de Produção.

# Implementado na v3.45 - independência entre fato e identidade

Fechado: identidade em conflito não bloqueia mais a materialização factual. O sujeito declarado é preservado na versão Gold; pessoa_uuid é atribuição corrente. Correções governadas atualizam somente a atribuição corrente, sem exigir reprocessamento do lote; o Linkage sincroniza apenas essa atribuição.

Implementado: casos governados gerais de identidade e fila institucional de divergências. Permanecem como pendências de HML/governança: calibração de linkage/CPF_CORE_CONSISTENCY, identidade corporativa, catálogos reais dos Gestores, política de retenção, RIPD/taxonomia de sigilo, RNM/CRNM e infraestrutura/backup Bronze.

# Fechamento técnico v3.48

Os itens abaixo deixam de ser pendências de desenvolvimento nesta release:

BI factual único com estado de atribuição nas próprias entidades factuais; FatosIdentidade removida.

Retenção coordenada do payload Bronze por Entrega, com deduplicação preservada, estado auditável e métricas.

Verificação executável pós-restore de existência, tamanho e SHA-256 das referências Bronze DISPONIVEL.

Reverse proxy com IPs explícitos e CIDR IPv4/IPv6 fail-closed.

Cobertura de integração para caso governado de identidade, escopo do desfecho de divergência e retenção de objeto Bronze compartilhado.

Anexo UML de sequências com fontes .puml versionáveis.

Permanecem pendentes exclusivamente itens que exigem ambiente, dados ou decisão externa: identidade corporativa/secret store; catálogos, regras e SLA reais dos Gestores; RIPD/controladoria/retenção aprovada; homologação dos Tipos reais de casa-abrigo-sigilosa e RNM; calibração linkage/rate limits/timeouts; ensaios de carga, restore e publicação Power BI/Gateway em HML.

# Fechamento técnico v3.49

A v3.49 fecha a ambiguidade de reprocessamento: versão normativa/técnica do Tipo permanece imutavelmente referenciada pela Entrega durante replay. Janela configurada sem dataInicioConcessao é NAO_VERIFICAVEL e o BI mede separadamente a cobertura verificável; não surge nova dependência de Fase 1.

# Fechamento documental v1.35 / v3.50

Corrigida a identificação institucional para SGM/SPE. O Programa Reencontro é registrado apenas como coordenação de projeto, sem papel operacional. A nomenclatura de Pessoa passa a ser puramente descritiva, sem criar unidade ou componente organizacional. A cobertura do DER e dos protótipos BI foi ampliada; essas lacunas documentais deixam de ser pendência.

# Atualização v1.36 / v3.51

Fechada a nomenclatura: Pessoa / serving.v_pessoa. A referência institucional passa a ser Programa Reencontro, exclusivamente para coordenação do projeto.

# Atualização v1.37 / v3.52

Fechado o escopo do capítulo 9: a Fase 1 expõe somente GET /api/v1/divergencias?limit= e POST /api/v1/divergencias/{divergenciaId}/desfecho, com tipologia automática DIVERGENCIA_IDENTIDADE. Não há GET de detalhe, filtros por tipologia/situação, /divergencias-cadastrais, /convergencia ou /verificacoes. Correção cadastral volta por nova observação de Pessoa; correção factual usa ALTERACAO/RETIFICACAO; identidade usa fluxo governado próprio.

FORA_DE_ESCOPO — Fase 2: comparação cadastral assistida somente leitura; tipologia óbito e demais divergências operacionais; integração com referência da SMS necessária para gerar tais eventos; notificações externas de pendências; CBC/Conecta e outras bases federais de verificação.

# Atualização v1.38 / v3.53

Fechado como implementação: watchdog observacional no Jornada.Operations.Maintenance.Worker, testes unitários dos limiares, consultas equivalentes em Jornada_HML_Observabilidade.sql, matriz de parâmetros e Runbook_Operacao.md.

Não é pendência de desenvolvimento criar coordenador/scheduler próprio. A configuração e homologação do scheduler corporativo real permanecem HML/INFRAESTRUTURA. Os workers continuam independentes e o gate SQL permanece fail-closed.

Microsoft Power BI Desktop passa a ser explicitamente ferramenta obrigatória de autoria/validação para o PBIP. O código-fonte do BI continua PBIP/PBIR/TMDL; abertura/salvamento no Desktop homologado e publicação no Gateway permanecem evidências externas de HML.

# Atualização v1.39 / v3.54

Fechado como implementação de engenharia: ambiente local SQL Server 2022 Developer em Docker, bootstrap/reset, execução da suíte Integration, `.env` fora do Git, Git/gitattributes e vínculo de release por commit/tag. Não é pendência instalar SQL Server no host de cada desenvolvedor.

Permanecem HML/INFRAESTRUTURA: ferramenta e jobs reais do scheduler PRODAM, contas/segredos reais, topologia SQL licenciada de HML/Produção, testes de carga e performance. O Compose local não substitui nenhuma dessas decisões.

Power BI Desktop continua pendência de homologação externa, não de desenvolvimento: abrir/validar/salvar o PBIP na versão homologada e publicar/validar Gateway/dataset no ambiente corporativo.

# Atualização v1.41 / v3.55

Fechado como implementação de engenharia: gerador/massa sintética determinística, harness de escala do Parameters Worker/Runner, fault injection do gate serial e ensaio local controlado de backup/restore SQL + Bronze, todos documentados no Runbook_Testes_Tecnicos.md.

As pendências de escala e perda da sessão passam de PENDENTE para PRONTO / HARNESS - HOMOLOGAR HML. O código permite executar e coletar evidência; os números de capacidade, tuning, limites e comportamento sob infraestrutura real continuam obrigatoriamente externos à estação local.

Backup/restore corporativo, RPO/RTO, storage Bronze compartilhado, scheduler, Power BI Desktop/Gateway, IdP/secret store, calibração estatística e regras institucionais permanecem HML/Infraestrutura/Governança, não desenvolvimento a ser inventado na Solution.

## Atualização v1.42 / normativa v3.57

FECHADO NO MODELO: não será criada taxonomia geral PROTECAO_ESPECIAL da Pessoa. O caso de casa-abrigo é tratado pelo atributo reservado ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA, com origem fail-closed em Tipo de SERVICO habilitado e negação estrutural de projeção cross-Gestor.

PENDÊNCIA EXTERNA / HOMOLOGAÇÃO: o Gestor responsável deve identificar quais Tipos reais de Serviço correspondem a casas-abrigo-sigilosas para ativação de origina_endereco_casa_abrigo_sigilosa. A Jornada não cria essa classificação automaticamente.

## Atualização v1.43 / normativa v3.58 / Solution v3.62

FECHADO NO MODELO — TELEFONE_CONTATO e EMAIL_CONTATO deixam de ser implicitamente monovalorados. O catálogo declara MULTI e a Gold mantém instâncias correntes independentes por chave normalizada. A simples omissão não invalida contato anterior; invalidação/retirada exige evidência/operação explícita.

FECHADO NO MODELO — FUSAO_HISTORICA já existente ganha continuidade referencial: pessoa_uuid_sucessor, status FUNDIDO, função de resolução canônica, migração auditável de identificadores e teste 2→1. CPFs ativos divergentes bloqueiam a fusão.

FECHADO EM CONTRATO/UX — ausência de atributo projetado não significa inexistência na origem/Gold. A API não devolve placeholder de restrição que revele a existência do dado protegido.

Sem alteração: tipologia de óbito continua explicitamente FORA_DE_ESCOPO — Fase 2.

## Atualização v1.44 / normativa v3.59 / Solution v3.63

FECHADO NO MODELO — FUSAO_HISTORICA parcial não pode mais terminar APLICADO sem absorver a identidade. Todos os vínculos correntes RESOLVIDO da origem devem convergir ao mesmo destino; caso contrário, erro 51119 ocorre antes das mutações.

FECHADO NO MODELO — TELEFONE_CONTATO usa TELEFONE_BR_CANONICO_V2: DDD+número nacional e as formas +55/0055/E.164 brasileira convergem para a mesma instância. A migração fecha somente duplicata lógica corrente e preserva o histórico.

Sem nova pendência arquitetural local decorrente destes pontos. Formatos e qualidade dos telefones reais devem ser medidos na primeira carga/HML; tipologia de óbito permanece explicitamente FORA_DE_ESCOPO — Fase 2.

## Atualização v1.45 / normativa v3.60 / Solution v3.64

FECHADO NO MODELO — 51117, 51118 e 51119 passam a ser preflight de FUSAO_HISTORICA, anteriores às mutações de aplicação. 51119 cobre também dispersão da mesma origem para dois destinos, além da absorção incompleta.

FECHADO NO UPGRADE — a migração TELEFONE_BR_CANONICO_V2 recalcula chaves de Silver/Gold a partir do valor original e cobre prefixo internacional 00. O gate de upgrade contém fixture legada 005511999990001 e exige convergência para 5511999990001. Valor legado incompatível falha fechado para saneamento.

CLARIFICAÇÃO NORMATIVA — reprocessamento posterior à v3.60 converge para V2. A existência de código auxiliar V1 não representa versionamento histórico automático da regra de chave. Não surge nova pendência arquitetural local; tipologia de óbito permanece FORA_DE_ESCOPO — Fase 2.

# Fechamentos locais incorporados na v1.47

FECHADO — 51110–51116 passam a ter regressões diretas; 51114 é validado antes do INSERT na tabela temporária @o, evitando que erro de PK masque o contrato 51114.

FECHADO — 51117/51118/51119 permanecem preflight de FUSAO_HISTORICA e possuem regressões diretas; ausência determinística de fixture crítica falha o teste em vez de Assert.Ignore.

FECHADO — EMAIL_CONTATO usa EMAIL_CANONICO_V2. SQL e C# compartilham os mesmos vetores, não executam normalização Unicode implícita e fazem lowercase somente ASCII A–Z.

FECHADO — upgrade de e-mail é fail-closed; estado legado incompatível deve ser saneado, sem COALESCE para regra antiga.

FECHADO — /health/ready verifica objetos essenciais e os marcadores exatos Jornada.BaseNormativa=3.62 e Jornada.SolutionSchema=3.68.

FECHADO — Modelo Físico contém inventário nominal 53/53 e o Anexo de Telas continua com 22 páginas PBIR/protótipos; não há dívida de quatro telas.

FECHADO — SBOM lê Base e Solution de RELEASE_INFO.txt, sem versão normativa hardcoded.

PENDENTE EXTERNO — restore/build/test .NET, execução SQL Server/ddl-upgrade/E2E, geração e commit de packages.lock.json e evidência de CI/HML continuam dependentes do ambiente executável.