PREFEITURA DE SÃO PAULO • SGM/SPE

Jornada do Cidadão

Resumo Executivo da Especificação Técnica

Síntese gerencial da arquitetura, escopo, governança e implantação da Fase 1

| Documento | Resumo Executivo — versão 1.1 |
| --- | --- |
| Base normativa | Especificação Técnica Jornada v3.56 e anexos técnicos vigentes |
| Área requisitante | SGM/SPE |
| Coordenação do projeto | Programa Reencontro — articulação institucional, sem papel operacional na Jornada |
| Implementação e operação | PRODAM-SP |
| Escopo temporal | Fase 1 — desenvolvimento e homologação HML em seis meses, com frentes paralelas |
| Data | 31/08/2026 |

Natureza deste documento

Este resumo é auxiliar e não normativo. Em caso de divergência, prevalecem a Especificação Técnica v3.56 e seus anexos versionados.

# 1. Visão executiva

Em uma frase A Jornada é uma plataforma municipal de integração que consolida Pessoas, Benefícios Concedidos e Serviços Prestados sem substituir os sistemas finalísticos, oferecendo identidade canônica, histórico factual, qualidade, interoperabilidade e BI sobre uma arquitetura auditável e evolutiva.

A Fase 1 cria uma camada sobrejacente aos sistemas das Secretarias. Cada Gestor continua responsável por seu cadastro, por seus fatos e por suas decisões administrativas. A Jornada recebe dados padronizados, preserva a origem, resolve identidade, consolida uma visão municipal da Pessoa, materializa os fatos em Gold/Serving e disponibiliza consultas e indicadores a consumidores autorizados.

## Decisões estruturantes

Pessoa é compartilhada em âmbito municipal entre credenciais autorizadas; não existe fronteira populacional por Secretaria, Gestor ou Tipo.

Benefício Concedido e Serviço Prestado são fatos administrativos, não atributos cadastrais da Pessoa.

A existência do fato é independente da atribuição canônica da identidade: conflito de identidade não apaga nem impede a contabilização factual válida.

Correções cadastrais permanecem nos sistemas de origem e retornam pela ingestão; a Jornada não se torna um cadastro transacional paralelo.

Restrições de projeção são exceções negativas sob governança do responsável pelo dado; a regra geral é o compartilhamento municipal autorizado.

A Fase 1 entrega HML e referência técnica; Produção, RPO/RTO definitivos e decisões institucionais remanescentes são gates externos.

## Papéis institucionais

| SGM/SPE | Área requisitante; gestão contratual e governança institucional da plataforma. |
| --- | --- |
| Programa Reencontro | Coordenação do projeto e articulação institucional; sem papel operacional, sem administração de credenciais e sem responsabilidade pelos dados finalísticos. |
| PRODAM-SP | Implementa e opera a plataforma; operador de dados na acepção da LGPD. |
| Gestores finalísticos | SMADS, SEHAB, SMDET, SME, SMT, SMS e SMDHC; controlam os dados que cedem e decidem sobre seus fatos e providências. |
| Governança / controle | Encarregado municipal, Procuradoria e Controladoria atuam em conformidade, instrumentos jurídicos e auditoria. |

# 2. Escopo da Fase 1

## O que a Jornada entrega

Ingestão padronizada de Pessoas, Benefícios Concedidos e Serviços Prestados em envelope único, inclusive períodos sem fato e atualizações exclusivamente cadastrais.

Resolução de identidade, PESSOA_UUID estável, mapa de identidade e tratamento governado de conflitos.

Arquitetura Medallion: Bronze imutável, Prata de normalização/qualidade/identidade, Gold Pessoas, Gold Registros e Serving.

APIs REST para resolução, ingestão, status e consultas autorizadas de Pessoa, Registros, Benefícios, Serviços e Possibilidades.

Referência Territorial da Pessoa com snapshot histórico de Distrito/Subprefeitura fornecido pelo Gestor de origem.

Quality Control Plane, auditoria, métricas operacionais e indicadores de qualidade.

Microsoft Power BI sobre views Serving estáveis, com PBIP/PBIR/TMDL versionados em Git.

## O que a Jornada não faz

| Não substitui | Não decide | Não centraliza indevidamente |
| --- | --- | --- |
| Sistemas finalísticos | Concessão, suspensão, cancelamento ou pagamento de Benefícios | Edição direta do cadastro transacional dos Gestores |
| Processos setoriais | Decisão administrativa baseada apenas em Possibilidade | Meios de pagamento e execução financeira |
| Atendimento municipal | Atendimento direto ao munícipe pela SGM/SPE | Emissão/custódia de documentos civis |
| Infraestrutura corporativa | Produção definitiva dentro dos seis meses | Scheduler, Gateway, IdP/secret store e políticas corporativas fora da Solution |

Princípio de implantação A Fase 1 não exige uma “base-verdade” externa para começar. A primeira fonte que individualize uma Pessoa pode constituir o baseline inicial da Gold; corroboração surge quando outras fontes independentes passam a confirmar ou divergir dessa representação.

# 3. Arquitetura e fluxo de dados

CAMADA 1 — Sistemas dos Gestores Cadastros, Benefícios Concedidos e Serviços Prestados permanecem sob domínio setorial.

CAMADA 2 — Bronze Entrega ZIP externa imutável; bytes em storage externo e metadados/lineage em SQL Server.

CAMADA 2 — Prata Normalização, qualidade, identidade, conferências documentais e estados de resolução.

CAMADA 2 — Ouro Gold Pessoas + Gold Registros, preservando a distinção entre cadastro transversal e fatos administrativos.

CAMADAS DE CONSUMO Serving, APIs autorizadas, Possibilidades e Microsoft Power BI.

## Componentes principais

| Jornada.Api | Ponto oficial de integração externa: autenticação/autorização, resolução CPF→UUID, ingestão, status e consultas. |
| --- | --- |
| Processor.Worker | Processa Bronze→Prata→Gold/Serving; executa validação, qualidade, identidade determinística, QC, territorialização declarada e Possibilidades. |
| Linkage.Parameters.Worker | Gera e versiona parâmetros probabilísticos m/u/prior/T_LINKAGE a partir do corpus Gold sob gate serial. |
| Linkage.Runner | Executa linkage probabilístico em registros elegíveis sem CPF, com modelo congelado por run e publicação logicamente atômica. |
| Operations.Maintenance.Worker | Manutenção e watchdog observacional; detecta estados operacionais estagnados sem tomar decisão automática. |
| Power BI | Consome views serving.v_bi_* e mantém modelo semântico e relatório em PBIP/PBIR/TMDL. |

## Tecnologia e engenharia

.NET 8 / C# 12 para os componentes da Solution; Microsoft SQL Server como tecnologia relacional normativa.

Bronze física fora do banco funcional, em armazenamento durável content-addressed por SHA-256; SQL preserva metadados, estado e lineage.

Git é a fonte oficial dos artefatos editáveis; releases são ligadas a commit/tag e acompanhadas por manifesto e hashes.

SQL Server 2022 Developer em Docker é o ambiente local de desenvolvimento/teste, sem pretensão de reproduzir Produção.

A v3.56 consolida massa sintética determinística, harness de escala, fault injection do gate serial e ensaio de backup/restore, e aprimora o watchdog da carga inicial para distinguir ausência de progresso de duração total excepcional.

# 4. Pessoa, identidade e qualidade da informação

Regra de identidade CPF válido é a rota determinística normal, mas não autoriza fusão cega. Se o CPF já estiver associado a outro UUID, a Jornada confronta nome e data de nascimento antes de reutilizar o vínculo.

O modelo separa quatro conceitos que frequentemente são confundidos:

| CPF | Identificador legal primário e rota determinística normal. |
| --- | --- |
| PESSOA_UUID | Chave técnica interna, aleatória e estável, sem semântica de negócio. |
| Gold Pessoas | Melhor representação municipal corrente da Pessoa segundo fontes, evidências, temporalidade e resolução. |
| Gold Registros | Histórico factual canônico de Benefícios Concedidos e Serviços Prestados, separado do cadastro da Pessoa. |

## Tratamento conservador de conflito

Se nome estiver em estado LOW e a data de nascimento divergir, a política CPF_CORE_CONSISTENCY_V1 gera CPF_COMPARTILHADO_SUSPEITO.

O identificador pode ficar EM_CONFLITO e a resolução deixa de devolver UUID até regularização governada.

O fato finalístico válido continua materializado em Gold/Serving com PESSOA_UUID nulo e estado de conflito de identidade; o painel factual não perde a ocorrência.

Casos sem CPF admitidos entram como PENDENTE_PROBABILISTICO e podem ser processados pelo Linkage Runner com modelo versionado.

Correção governada de identidade pode separar ou fundir vínculos internos mediante ato explícito, sem editar a base finalística.

## Evidência e atributos transversais

Nome social, endereço, telefone e outros atributos transversais seguem políticas próprias de evidência. A precedência decorre da qualidade, pertinência e temporalidade da evidência — não do órgão que a produziu. Conferências documentais realizadas nos sistemas dos Gestores retornam à Jornada pela ingestão e preservam proveniência.

# 5. Acesso, segurança, territorialização e divergências

## Modelo de acesso

A autorização combina credencial autenticada, Gestor responsável, scopes, recurso solicitado, JSON Schema autorizado e eventuais restrições negativas de projeção.

Nenhuma credencial autorizada depende de vínculo ou fato prévio da Pessoa com o Gestor/Tipo.

Credenciais de Tipo permanecem limitadas ao próprio código de recurso; compartilhar a Pessoa não significa liberar todos os recursos.

A finalidade declarada pelo consumidor não integra mais a autorização: auditoria registra fatos observáveis da chamada, não intenções auto declaradas.

Logs evitam payload integral, chaves e identificadores civis desnecessários; consultas individuais e em lote deixam trilha auditável.

## Referência Territorial

Na Fase 1, a territorialização é responsabilidade do Gestor/origem. ENDERECO_RESIDENCIAL e REFERENCIA_TERRITORIAL informam situacaoGeografia; quando RESOLVIDA, devem carregar Distrito, Subprefeitura e referenciaMalha. A Jornada não faz chamada geográfica online Pessoa-a-Pessoa durante a ingestão. A ausência territorial é qualificada e mensurada, não inferida a partir do local do atendimento.

## Serviço de Divergências — escopo mínimo

Fase 1 O Serviço de Divergências informa o Gestor e registra o desfecho; não corrige dados. A Solution implementa listagem da fila e registro de desfecho. Correção cadastral volta por nova observação Pessoa; correção factual volta por ALTERACAO/RETIFICACAO; conflitos de identidade usam o fluxo governado próprio.

Comparação cadastral assistida, tipologia de óbito e notificações externas são evoluções de Fase 2, assim como integração CBC/Conecta ou outras bases federais para verificação em lote.

# 6. Business Intelligence, operação e qualidade

## BI como produto da arquitetura

A Fase 1 entrega um projeto Power BI versionável, ligado às views Serving, com dashboards executivos e de qualidade. A validação estrutural automática não substitui a abertura, validação e salvamento em Microsoft Power BI Desktop homologado antes da promoção.

## Painéis prioritários

| Gestão | Qualidade | Operação |
| --- | --- | --- |
| Visão Geral / Executivos de Benefícios e Serviços | Qualidade da Pessoa / Identidade por Origem | Ingestão, API e Processamento |
| Monetário / Registros / Possibilidades | Quality Control por Gestor e Tipo | Qualidade dos Pacotes / backlog |
| Atraso de Recebimento / Territorialização | Pendências de Identidade / Convergência | Carga Inicial / Manutenção da Bronze |

## Operação corporativa

Os executáveis permanecem independentes. A ordem e a cadência são declaradas no runbook e executadas pelo scheduler corporativo da PRODAM.

O gate serial baseado em SQL coordena Processor, geração de parâmetros e Runner sem transformar a biblioteca de coordenação em novo ponto único de falha.

O watchdog observa runs/modelos/lotes estagnados, backlog e carga inicial sem progresso persistido, mantendo também um teto absoluto de duração como rede de segurança. Ele não mata sessões nem muda estados automaticamente; os limiares são calibrados em HML.

HML deve medir p50/p95, vazão, backlog, drenagem, duração dos jobs e indicadores de qualidade para dimensionar eventual Produção.

Backup/restore, fault injection e testes de escala têm harnesses prontos; a homologação final depende de ambiente HML representativo.

# 7. Implantação, aceite e dependências remanescentes

## Plano de seis meses

| Período | Foco técnico | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Mês 1 | Contratos, Solution, DDL/seed, PBIP e HML base | Fronteiras estabilizadas para trabalho paralelo |
| Meses 2–3 | Ingestão, Processor, identidade CPF, territorialização, parâmetros de linkage | Fluxo Bronze→Prata→Gold operando em HML |
| Meses 4–5 | Linkage probabilístico, QC, Serving, consultas, Possibilidades, BI e integrações reais | Capacidades funcionais integradas e calibradas |
| Mês 6 | Replay, auditoria, performance, restore, acabamento BI e hardening | Aceite HML, runbooks e evidências operacionais |

## Critérios executivos de aceite da Fase 1

Autenticação, ingestão ZIP, processamento Bronze→Prata→Gold/Serving e consultas autorizadas funcionando ponta a ponta.

Bootstrap da Gold por CPF, tratamento de conflito de CPF e linkage probabilístico versionado/reprodutível para exceções sem CPF.

QC e Referência Territorial materializados com cobertura e estados explícitos.

Power BI aberto e validado em Desktop homologado sobre SQL Server HML.

Logs, auditoria, watchdog, scheduler corporativo e evidências de reprocessamento/recuperação demonstrados em HML.

## Pendências que permanecem externas ao desenvolvimento da Solution

| Governança e jurídico | Instrumento de compartilhamento, base legal/regime de acesso, catálogo de evidências, retenção, RIPD e taxonomia de proteção especial/sigilo. |
| --- | --- |
| Gestores | Schemas e Tipos iniciais, política de CPF excepcional, SLAs por Tipo, territorialização oficial, regras de QC/Possibilidades e processo de correção. |
| Segurança / Infra | Código+chave corporativo, secrets/rotação, gateway/proxies confiáveis, scheduler efetivo, RPO/RTO e ambiente de eventual Produção. |
| Dados / Linkage | Calibração de T_LINKAGE, governança por risco e homologação do blocking com dados autorizados. |
| BI / HML | Versão homologada do Power BI Desktop, Gateway/publicação e validação funcional com dados e volumes representativos. |

Leitura de maturidade A v3.56 deixa a maior parte das capacidades técnicas materializadas ou com harness de teste reproduzível. O caminho crítico restante desloca-se para homologação, configuração institucional, segurança corporativa, contratos dos Gestores e decisões de governança — não para criação de nova arquitetura.

# 8. Mensagem final

A Jornada foi desenhada para ampliar o compartilhamento municipal sem desmontar responsabilidades setoriais. Ela centraliza a capacidade de integração, identidade, qualidade e visão analítica, mas mantém os sistemas finalísticos como origem e autoridade administrativa dos fatos. O desenho evita uma base monolítica de “verdade absoluta”: a Gold é uma representação evolutiva, auditável e corrigível por evidências.

Para a Fase 1, a prioridade executiva é estabilizar contratos com os Gestores, homologar a infraestrutura e a segurança, calibrar identidade/linkage em HML e validar o Power BI. Capacidades futuras — como CBC/Conecta, comparação cadastral assistida, tipologia de óbito e notificações externas — permanecem separadas para não criar dependências no caminho crítico da primeira entrega.

Referência oficial: Especificação Técnica Jornada v3.56 e anexos técnicos vigentes.